| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （ 2019 年度） |
| 项目名称 | 《南昌市域综合交通规划》 |
| 主管部门 |  | 实施 单位 |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 319 | 319 | 225.2 | 10 | 80% | 8 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 319 | 225.2 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 决策指标 （10分） | 立项指标 (10分) | 按竞争性磋商形式及时确定项目编制单位 | 2019年1月1日前 | 2018年12月21日 | 10 | 10 |  |
|  | 过程指标（10分） | 中期成果时效指标（10分） | 形成中期成果，完成专家咨询 | 2019年8月31日前 | 2019年8月29日 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 （30分） | 质量指标 （10分） | 通过专家评审 | 所有专家一致同意通过 | 所有专家一致同意通过 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 （10分） | 完成专家评审的时间 | 2019年12月31日前 | 2019年12月3日 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 （10分） | 按合同条款支付费用 | 90% | 80% | 10 | 8 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 交通设施指标（10分） | 2035年城市交通信息共享与应用平台个数 | ≥1 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  | 都市圈时效指标（10分） | 2035年与大南昌都市圈主要城镇的联系时长 | ≤1小时 | ≤1小时 | 10 | 10 |  |
|  |  | 城市群时效指标（10分） | 2035年与长江中游城市群城市的联系时长 | ≤2小时 | ≤2小时 | 10 | 10 |  |
|  |  | 全国时效指标（10分） | 2035年与全国主要城市的联系时长 | ≤3小时 | ≤5小时 | 10 | 7 |  |
| 总分 | 100 | 93 |  |