| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （ 2019 年度） |
| 项目名称 | 2019年农村公路市级建设工程 |
| 主管部门 | 南昌市交通运输局 | 实施单位 | 县区交通运输局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 2034.9 | 2034.9 | 2034.9 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 （20分） | 完成340.2公里，危桥改造项目29座（20分） | 完成340.2公里，危桥改造项目29座（20分） | 340.2公里、危桥29座 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 （15分） | 合格率（15分） | 质量合格数/实际产出数）*100﹪，100﹪15分，90%13分、80%11分、70%9分、60%7分、60%以下不得分 | 92.4% | 15 | 13 | 部分工程施工因天气、操作原因质量不达标。改进措施：进一步加强工程质量监督 |
|  |  | 时效指标 （5分） | 完成及时率（5分） | 2019年12月底前完工项目数/市本级计划数*100%，100﹪5分，90%4分、80%3分、70%2分、60%1分、60%以下不得分 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 （10分） | 成本节约率（10分） | 【（实际成本-计划成本）/计划成本】*100%，0%满分、达到10%得10分、达到20%得8分、达到30%得7分、达到40%得6分、40%以上不得分 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | ＼ | ＼ | ＼ |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 农村公路与危桥改造通行车辆标准提升 | 改造完成后农村公路和危桥改造项目路面桥面宽度，由通行农用车摩托车标准提升至可通行4轮机动车标准,达到通行机动车3.5米以上路面项目数/市本级计划数*100%，达到100%满分、达到90%得8分、达到80%得6分、达到70%得4分、达到60%得3分、60%以下不得分 | 80% | 10 | 6 | 部分路段因雨水导致路基冲刷造成通行不畅。改进措施：要求县区在有条件的地方做好、排水防护工程 |
|  |  | 生态效益 指标 | 基本不破坏环境（10分） | 除新建山地公路外，占用农田、林地、每超过一亩扣一分、无占用情况得10分（10分） | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 公路畅通 （10分） | 养护工程完成后，除自然灾害外至今仍保持畅通,至今未阻断仍保持畅通路面和桥梁项目数/市本级计划数*100%，达到100%满分、达到90%得5分、达到80%得4分、达到70%得3分、达到60%得2分、60%以下不得分 后，除自然灾害外至今仍保持畅通,至今未阻断仍保持畅通路面和桥梁项目数/市本级计划数*100%，达到100%满分、达到90%得5分、达到80%得4分、达到70%得3分、达到60%得2分、60%以下不得分 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 群众满意率 | 群众满意率=综合满意的调查人数/调查总人数*100%，达到100%满分、达到90%得4分、达到80%得3分、达到70%得2分、达到60%得1分、60%以下不得分 | 10 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 94 |  |