附件5：

南昌市公交都市创建

项目支出绩效评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值权重 | 评分标准 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（15分） | 项目立项 （5分） | 立项依据充分性 （2.5分） | 立项文件的合理性 | 1分 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； 2项各占1/2权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 1 |
|  |  |  | 立项条件的相符性 | 1.5分 | ①项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ②项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 1.5 |
|  |  | 立项程序规范性 （2.5分） | 立项程序 合规性 | 1分 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； 2项各占1/2权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 1 |
|  |  |  | 重大事项评估论证情况 | 1.5分 | 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若进行上述评估论证得权重100%；缺1项扣权重分1/3。 | 1.5 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性 （2分） | 绩效目标与项目单位职责的相关性 | 1分 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； 2项各占1/2权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 1 |
|  |  |  | 绩效目标的业绩水平相符性 | 1分 | ①项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 2项各占1/2权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 1 |
|  |  | 绩效指标明确性 （3分） | 绩效目标细化程度 | 1.5分 | 项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，指标内容清晰合理，得1.5分；每发现一处不合理的，扣0.2分，扣完相应权重为止。 | 1.5 |
|  |  |  | 绩效目标量化程度 | 1.5分 | 项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标，得1.5分；每发现一处不合理的，扣0.2分，扣完相应权重为止。 | 1.5 |
|  | 资金投入（5分） | 预算编制科学性 （4分） | 预算编制科学性 | 4分 | ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 （1分） | 资金分配合理性 | 1分 | ①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 2项各占1/2权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 1 |
| 过程（20分） | 资金管理（15分） | 资金到位率 （2分） | 资金到位率 | 2分 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降5%扣除权重分0.5分，扣完相应权重为止。 | 2 |
|  |  | 预算执行率 （10分） | 预算执行率 | 10分 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 预算执行率达100%，则得满分，每降低5%扣除权重分1分，扣完相应权重为止。 | 7 |
|  |  | 资金使用合规性 （3分） | 资金拨付审批合规性 | 1分 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 2项各占1/2权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 1 |
|  |  |  | 与批复用途一致性 | 1分 | 是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 若符合项目预算批复或合同规定的用途得权重100%；若不符合不得权重分。 | 1 |
|  |  |  | 资金截留、挤占、挪用、虚列情况 | 1分 | 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 若不存在上述情况得权重100%；若存在一项不得权重分。 | 1 |
|  | 组织实施 （5分） | 管理制度健全性 （1分） | 管理制度健全性 | 1分 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 2项各占1/2权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 1 |
|  |  | 制度执行有效性 （4分） | 制度执行有效性 | 4分 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 4 |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 （10分） | 建设公交电子站牌100个 | 5分 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期） 内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完相应权重为止。 | 5 |
|  |  |  | 完成新能源公交车购置100辆 | 5分 |  | 5 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率 （10分） | 公交专用电子站牌合格率95% | 5分 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完相应权重为止。 | 5 |
|  |  |  | 公交新能源车质量合格率100% | 5分 |  | 5 |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性 （10分） | 公交电子站牌12月底前及时建设完成 | 5分 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 实际完成时间在计划完成时间内的,则得满分，实际完成时间超计划完成时间一天，扣除权重分1分，扣完相应权重为止。 | 5 |
|  |  |  | 新能源公交车11月底前完成更新 | 5分 |  | 5 |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | 公交电子站牌建设费低于6万/个 | 5分 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率大于0%且低于10%，则得满分，每高于（10%）或低于（0%）10%，扣除权重分1分，扣完相应权重为止。 | 4 |
|  |  |  | 新能源公交车采购费低于70万每台 | 5分 |  | 5 |
| 效益（20分） | 经济效益 （5分） | 经济效益完成率 | 公交客运量达到2亿人次 | 5分 | 根据绩效目标经济效益指标，按经济效益实现程度计算经济效益完成率 经济效益完成率=（实际完成值/年初指标值）*100% 经济效益完成率≥100%,则得满分；每下降10%，扣除权重分0.5分，扣完相应权重为止。 | 5 |
|  | 社会效益 （5分） | 社会效益完成率 | 公交早晚高峰运营时速大于18km/h | 5分 | 根据绩效目标社会效益指标，按社会效益实现程度计算社会效益完成率 社会效益完成率=（实际完成值/年初指标值）*100% 社会效益完成率≥100%,则得满分；每下降10%，扣除权重分0.5分，扣完相应权重为止。 | 5 |
|  | 生态效益 （5分） | 生态效益完成率 | 绿色公交比率超过60% | 5分 | 根据绩效目标生态效益指标，按生态效益实现程度计算生态效益完成率 生态效益完成率=（实际完成值/年初指标值）*100% 生态效益完成率≥100%,则得满分，每下降10%，扣除权重分0.5分，扣完相应权重为止。 | 5 |
|  | 可持续效益 （5分） | 可持续效益完成率 | 中心城区公交机动化分担率不断提升至60% | 5分 | 根据绩效目标可持续效益指标，按可持续效益实现程度计算可持续效益完成率 可持续效益完成率=（实际完成值/年初指标值）*100% 可持续效益完成率≥100%,则得满分，每下降10%，扣除权重分0.5分，扣完相应权重为止。 | 5 |
| 满意度 （5分） | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 服务对象满意度 | 公共交通乘客满意度83% | 5分 | 社会公众或服务 对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 服务对象满意度≥年初指标值，得5分， 每低于年初指标值1%，扣除权重分1分，扣完相应权重为止。 | 5 |